Projekt – Umowa ……………………………..
Zawarta w dniu ………………....... w Bodzentynie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Kielecka 83, NIP 657 292 35 42, REGON 364523049, KRS 000061909, wysokość kapitału zakładowego 15 480 900,00 zł,

reprezentowaną przez …………- ………………, zgodnie z odpisem aktualnym KRS z dnia…….r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a

……………………………………………………………………z siedzibą……………….…………,

NIP ……………….. wybranym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu……. w ramach zamówienia nr DT.261.1.2019 z dnia 28.11.2019 r. prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł. 

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr DT.261.1.2019 z dnia 28.11.2019 r. i złożoną ofertą.
§ 2 Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

b) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie. 

§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy.  
2. Montaż obudowy powierzchniowej studni oraz pompy głębinowej w wykonanej studni głębinowej zgodnie z dokumentacją projektową. 
3. Dokonanie zgłoszenia wykonania obudowy powierzchniowej studni, jeżeli jest wymagane przez obowiązujące przepisy.  
4. Wykonanie sterowania automatycznego dla planowanej do wykonania studni głębinowej wraz ze zdalnym przekazaniem informacji na temat pracy pompy oraz stanu wody w zbiorniku z możliwością zdalnego sterowania pompą wraz z dostarczeniem oprogramowania umożliwiającego przekazywanie informacji o pracy pomp do komputera oraz telefonu komórkowego.  
5. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni głębinowej. 
6. Dokonania rozruchu i szkolenia. 
7. Wyznaczenie na własny koszt uprawnionego kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach i zapewnienie obecności na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano – montażowych i instalacyjnych. 
8. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i  zasadami współczesnej wiedzy technicznej i inżynierskiej. 
9. Stosowanie się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
10. Uzyskanie na swój koszt niezbędnych zgód, zatwierdzeń, aprobat i uzgodnień przewidzianych prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów. 
11. Przedłożenie Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru jego żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.  
12. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest to wymagane przepisami prawa). 
13. Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w niezbędnym zakresie (jeżeli jest to wymagane przepisami prawa). 
14. Zapewnienie właściwych warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, ppoż. 
15. Znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. 
16. Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych (jeżeli jest to wymagane przepisami prawa). 

17. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów a także wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 
18. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 
19. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 
20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  
21. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
22. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą, w wysokości:  

netto……………………….zł 

(słownie: …………………………….….……………………………………….….)  podatek VAT w wysokości …… %  co stanowi kwotę  ……………………….zł  

(słownie:…………………………….……………………………………….….)  brutto: ………………… zł  (słownie: ……………………………………………….…….…….).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera ponadto wszelkie inne niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty wszelkich robót przygotowawczych, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania terenu budowy (woda, energia, dozór), uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, przygotowania dokumentacji powykonawczej, rozruchu oraz prób eksploatacyjnych, odbiorów zewnętrznych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w ust. 1, w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego za fakturę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia za roboty stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 

7. Dowodem zapłaty jest w szczególności dokument potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

8. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą przekazane niezwłocznie jednak nie później niż w dniu doręczenia faktury Zamawiającemu. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym Podwykonawcom. 

§ 5 Warunki płatności
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, a także do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót.  

3.  Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i przedstawienia dokumentów. Zamawiający/Inspektor nadzoru dokona w terminie do 7 dni odbioru roboty końcowej, licząc od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru. 
4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7 Termin realizacji
1.  Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: 
 - termin rozpoczęcia prac – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,
 - ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy:  14.02.2020 r.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.
2. . Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, wymaga każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę (w terminie 14 dni przed dniem powierzenia części robót podwykonawcy) umowy z podwykonawcą zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu zamówienia, również przez podwykonawców i zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,05 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do 10 % tej ceny brutto,

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi za wady, w wysokości 0,03% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do 10 % tej ceny brutto,

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 10 % ceny brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1.

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przystąpieniu do prawidłowo zgłoszonego odbioru końcowego, w wysokości 0,03 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do 10 % tej ceny brutto. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 12 Gwarancja i rękojmia
1.  Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesięcznej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje także zabudowane materiały i urządzenia oraz inne elementy wchodzące w przedmiot zamówienia.  
3.  W okresie obowiązywania rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 30 dni.
4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi, za wady w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy.
5. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.
6.  Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza – jak za własne działanie lub zaniechanie.
§ 13 Warunki rozwiązania umowy
1. W wypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia.

2) Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 14 Warunki zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie.

2. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej
2)  zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne, wobec łączącej Strony więzi prawnej:

a) O charakterze niezależnym od Stron
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności
d)  której nie można przypisać drugiej Stronie. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe załamanie warunków atmosferycznych itp.

3. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności 
                                                                         § 15 
1. Zamawiający ustanawia koordynatora w osobie: ……………………………………
2. Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: ……………………………………..
§ 16
Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 17
Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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